# 功能系统架构与开发顺序

## 功能分工

| 编号 | 功能 | 管理什么 | 交出什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 入口与导航 | 开始、暂停、返回、退出 | 当前界面与可用操作 |
| A2 | 游戏设置 | 音量、静音、动态偏好 | 已生效的设置 |
| A3 | 存档与读档 | 已发生进度的保存与恢复 | 可继续的原进度 |
| A4 | 声音播放 | 音乐、环境声、音效 | 对应的声音表现 |
| B1 | 调查探索 | 实际位置、地点检查、摸猫 | 到达机会、新发现 |
| B2 | 材料与记录 | 持有材料、版本、历史来源 | 材料、原话、推论依据 |
| B3 | 交谈与质问 | 本轮选材、判断、收下与继续 | 本轮回应、说法变化、推论 |
| B4 | 案件推进 | 全案、位置事件、分支、结局 | 开放内容与案件进度 |
| C1 | 剧情演出 | 内容播放与阅读控制 | 对白、事件、结局演出 |
| C2 | 场景呈现 | 棋盘、背景、交互入口 | 位置与调查反馈 |
| C3 | 卡牌与界面 | 卡面、查阅与选材表现 | 可见材料与操作状态 |
| C4 | 结果反馈 | 核验、事件与摸猫的表现 | 对应结果的可见反馈 |

引擎：Godot。编号与架构图一致；具体实现由主程序确定。

# 先行任务

## 程序与策划并行

| 阶段 | 程序先接通 | 主策同期写 |
| --- | --- | --- |
| 基础可用 | 设置、基础存读、摸猫；导航、声音、剧情播放 | 共用入口、返回、设置和保存规则 |
| 首段可玩 | 材料收藏、棋盘调查、普通问话、选材操作 | 首段地点、材料、原话、首题依据 |
| 首段闭环 | 核验回应、推论收下、位置事件、进度承接 | 事件完成与返回、首段分支、中断规则 |
| 全案扩充 | 正式内容、分支结局、对应恢复范围 | 完整案件、事件和结局内容 |

## 首轮范围

先做一段可保存、可恢复的小流程。猫的位置与素材可以用明确标注的样例。

# 开发顺序

# 首段验收

| 检查 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 没有材料时普通问话 | 能得到原话，并返回原问题 |
| 材料超过五份 | 全部可查；筛选翻页保留本轮选择 |
| 一份出示／两份不足 | 一份可提交；不足后保留选择 |
| 人物修正说法 | 当前话更新；旧话与原依据可回查 |
| 收下新推论 | 只入库一次；来源不消耗；不跳页切筛选 |
| 位置事件重访 | 按重访规则承接，不重复给同一成果 |
| 允许的节点保存并读取 | 恢复原阶段，不重发材料或重触发事件 |
| 静音／减弱动态 | 仍能看懂结果并完成操作 |

# 待定事项与剧情输入

## 先定这些规则

| 事项 | 影响的功能 |
| --- | --- |
| 棋盘与地点调查如何进出 | B1 调查、B4 事件、A3 恢复 |
| 位置事件由到达还是交互触发 | B1 入口、B4 位置事件 |
| 质问和事件何时允许离开或保存 | A1 导航、A3 存读、B3／B4 |
| 材料分类与首题的充分依据 | B2 材料、B3 质问 |
| 分支与结局条件、进入时机 | B4 案件推进、C1 演出、A3 恢复 |
| 首发平台与输入覆盖 | A1 导航及各操作入口 |

## 候选功能

| 候选 | 若采用，主要归属 |
| --- | --- |
| 操作说明／教程回看 | A1 入口与导航 |
| 人物资料 | B2 材料与记录 |
| 调查记录／待解问题回查 | C3 展示；B2／B4 提供记录与进度 |
| 推理提示 | B3 当前问题；B4 可透露范围 |
| 不可信／误导材料 | B2 内容；B3 判断；B4 后续影响 |
| 线索墙 | B2 材料查阅 |
| 专门回溯／跨周目继承 | B4 回退与开放；A3 恢复；B2 信息保留 |

剧情输入：正式地点、人物话题、材料与原话、事件正文、分支与结局。